## АДМИНИСТРАЦИЯ

## БЛАГОВЕЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.05.2023					                                                        № 1205

### г. Благовещенск

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Благовещенского муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024 годов

Для проведения единой технической политики в жилищно-коммунальной сфере, обеспечивающей выполнение требований действующих нормативов по содержанию и ремонту жилых домов, их конструктивных элементов и инженерных систем, придомовых территорий, а  так же  коммунальной инфраструктуры, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №170, Типовой инструкцией по технической  эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденной  приказом Госстроя  Российской Федерации от 13.12.2000 № 285, Организационно-методическими  рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и   населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными  приказом Госстроя Российской  Федерации от 06.09.2000 № 203, Правилами  технической эксплуатации  тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 №115, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными  приказом Минэнерго Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, администрация Благовещенского муниципального округа

п о с т а н о в л я е т:

- Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, обслуживающим организациям предоставить в управление жизнеобеспечения  администрации Благовещенского муниципального округа:

  - до 01.06.2023 планы-графики подготовки жилых домов к эксплуатации в отопительный период 2023-2024 годов по форме, согласно приложению №1  к настоящему постановлению;

  - Еженедельно по вторникам с 05 июня до полной готовности объектов сведения о ходе подготовки жилых домов к осенне-зимнему периоду 2023-2024  годов по формам, согласно приложениям №2,№4 к настоящему постановлению;

  - до 09.09.2023 сведения о готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительный период 2023-2024 годов, согласно приложению № 3.1 к настоящему постановлению

  - до 16.09.2023 сведения о готовности теплового пункта к эксплуатации в отопительном периоде 2023-2024 годов согласно приложению № 3.2 к настоящему постановлению;

1.5	 до 16.09.2023 сведения	об установке расчетных сужающих устройств в тепловом пункте согласно приложению № 3.3 к настоящему постановлению;

1.6.	до 23.09.2023 паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению в электронном виде, в формате PDF на адрес электронной почты:  zhkh@blagraion.ru.

2.	Рекомендовать энергоснабжающим организациям:

2.1.	еженедельно по средам с 05 июня по 30 сентября 2023 года представлять в управление жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа отчет о выполненных работах по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов;

2.2	еженедельно по вторникам предоставлять в управление жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа информацию по созданию запаса топлива;

2.3	до 15.07.2023 представить в управление жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа информацию о результатах заключения договоров поставки топлива на отопительный период 2023-2024 годов;

2.4	до 29.07.2023 предоставить в управление жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа температурные графики

регулирования отпуска тепла от котельных на отопительный период 2023-2024 годов, согласованные с теплоснабжающей организацией;

2.5	до 01.08.2023 предоставить в управление жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа  графики поставок топлива на отопительный период 2023-2024 годов;

2.6	до 16.09.2023 года создать необходимый аварийный запас материалов и оборудования;

2.7	до 25.09.2023 года создать нормативный запас топлива;

2.8	еженедельно предоставлять в управление жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа информацию о подписанных актах готовности многоквартирных домов к отопительному периоду 2023- 2024 годов;

2.9	до 23.09.2023 обеспечить подписание актов проверки готовности котельных и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов с учетом выполнения следующих критериев:

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

-соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

-	функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

-	организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

-	обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии;

-	наличие произведенных и утвержденных расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-	наличие разработанного и утвержденного порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

-	проведение гидравлических испытаний тепловых сетей;

-	разработка и выполнение плана мероприятий по устранению нарушений тепловых и гидравлических режимов работы тепловых сетей, выявленных в предыдущем отопительном периоде;

-	выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-	выполнение планового графика ремонта тепловых сетей;

-	наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

-     отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

-   обеспечение работоспособности автоматических регуляторов параметров теплоносителя котельных при их наличии;

-         предоставление режимных карт котлоагрегатов;

-  обеспечение положительных заключений экспертиз промышленной безопасности тепловых сетей и внесение в установленном порядке в соответствующий реестр заключений экспертиз промышленной безопасности управления Ростехнадзора.

3.	Рекомендовать теплоснабжающим организациям :

3.1	до 01.07.2023 представить управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативами

обслуживающим организациям размеры сужающих устройств для индивидуальных тепловых пунктов.

3.2	до 16.09.2023 обеспечить контроль проведения гидравлических испытаний тепловых сетей;

3.3	обеспечить разработку и соблюдение гидравлического режима работы тепловых сетей в границах балансовой принадлежности теплоснабжающей организации, а также смежных теплоснабжающих организаций;

3.4	согласовать аварийные режимы котельных, расположенных в зоне действия теплоснабжающей организации;

3.5	обеспечить участие представителей теплоснабжающей организации в комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду;

3.6	обеспечить проведение наладки тепловых сетей в зоне действия теплоснабжающей организации;

3.7	организовать контроль режимов потребления тепловой энергии.

4.	Управлению жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа, совместно с теплоснабжающими организациями:

4.1	организовать контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Благовещенского муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024 годов;

4.2.  в срок до 17.06.2023 создать оперативные штабы (комиссии) для контроля подготовки к отопительному периоду 2023-2024 г.г.

4.3.  в срок до 25.05.2023 разработать пообъектный план подготовки  объектов коммунального хозяйства к отопительному периоду 2023-2024 г.г.

4.4.	до 01.07.2023 подготовить проект постановления администрации Благовещенского муниципального округа об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов и состава комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства  Благовещенского муниципального округа  к осенне-зимнему периоду и оценки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии;

4.5.   оказывать методическую и организационную помощь организациям жилищно-коммунального хозяйства при подготовке объектов к отопительному периоду;

4.6.    обеспечить участие органов муниципального жилищного контроля в проверке готовности жилищного фонда.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Амурская земля и люди» и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте   Благовещенского муниципального округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Благовещенского муниципального округа Коренца Н.Ю.

Глава

Благовещенского муниципального округа	                           Д.В. Салтыков

Приложения отдельно